SPM生存期模型及敏捷开发

- 生存期模型的选择

敏捷开发是一种新兴的软件开发模式，具有开发快、客户参与、增量式交付、接受变更、保持简单性等特点。

敏捷方法的基本原则

1.客户参与

客户应该在开发过程中始终紧密参与其中。他们的作用是提供和排序新系统的需求并评估系统的反复。

2.增量式移交

软件已增量的方式进行开发，客户指定在每个增量中将要包含的需求。

3.人非过程

开发团队的技术应该得到承认和发扬。团队成员应该保持他们的自己的工作风格，不落俗套。

4.接受变更

预计系统需求的变更，并设计系统使之适应这些变更。

5.保持简单性

致力于所开发的软件和开发过程的简单性。只要可能，就积极的去降低系统中的复杂性。

SPM项目是一个中小型的课程网站管理项目，这个项目旨在建立一个方便实用的网站，用来介绍有关于《软件项目管理》这门课程一些基本知识。

我们采用敏捷开发的原因在于：

1、	敏捷开发比较迅捷，可以尽早得给出合适的软件原型，更早投入使用。

2、	敏捷开发包含有可迭代性、可变更性，如果《软件项目管理》这门课程有了新的只是点，可以很好地镶嵌进原来的网站中。

3、	敏捷开发开发周期短，且有保持简单性的特点，很适合类似于SPM的中小型项目。

- 迭代任务

- 迭代总体划分

共分为11个迭代部分，按照时间的先后顺序，分别是

首页

课程介绍

课程内容

课程实践

教学团队

行业信息

下载区

成绩查询

留言板

网上测试

联系我们

- 迭代的具体实现

- 首页（5天）

首页是SPM项目最为重要的一部分，它是用户一进入项目网站第一眼就看到的内容。

首页我们给予了5天的完成时间，其中3天用来构建，2天用来对之进行测试。

如图所示，首页需要完成的任务是：

构建整体的框架；

按照图中所示在首页界面放置对应部分的链接；

最后进行测试，确保所有链接均可用。

- 课程介绍（3天）

课程介绍是首页左侧的第一个部分，也是我们项目里的第二个迭代任务。

这一部分我们给予了3天的时间，分别是1天的构建时间，1天的嵌入时间和1天的测试时间。

即这部分我们需要花一天的时间来构建出“课程简介”“教学大纲”“课时安排”“课程特色”“考评方式”“参考书目”这六个部分的界面，如图所示。

课程简介

教学大纲

课时安排

课程特色

考评方式

参考书目

然后我们需要花1天的时间，把这六个部分分别和首页对应的链接位置链接起来，确保用户点击链接时可以跳转到对应的界面。

最后我们需要花1天的时间来对之进行测试，确保链接不会出错并确保链接反应时间等测试项目可以达标。

- 课程内容（6天）

课程内容是首页左侧的第二个部分，也是我们项目里的第三个迭代任务。

这一部分我们给予了6天的时间，分别是3天的构建时间，2天的嵌入时间和1天的测试时间。

即我们需要花3天的时间来构建“授课教案”“教学录像”“练习题”“知识点索引”“考试大纲”“模拟试卷”“案例分析”七个部分，如图所示

授课教案

教学录像

练习题

知识点索引

考试大纲

模拟试卷

案例分析

然后我们需要花2天的时间把这七个部分页面的链接和首页的对应位置链接起来

最后我们还需要花1天的时间来对这个部分进行测试，确保链接的准确和测试项目的达标。

- 课程实践（3天）

课程实践是首页左侧的第三个部分，也是我们项目里的第四个迭代任务。

这一部分我们给予了3天的时间，分别是1天的构建时间，1天的嵌入时间和1天的测试时间。

即我们需要花1天的时间来构建“实践指导书”“学生实践过程展示”“学生实践文档展示”“师生交互过程”“学生最终答辩过程”五个部分，如图所示

实践指导书

学生实践过程展示

学生实践文档展示

师生交互过程

学生最终答辩过程

然后我们需要花1天的时间把这五个部分嵌进网站首页对应的链接位置。

最后我们需要花1天的时间来对之进行检测。

- 教学团队（1.5天）

教学团队是首页左侧的第四个部分，也是我们的第五个迭代任务。

这一部分我们给予了1.5天的时间，分别是0.5天的构建时间，0.5天的嵌入时间和0.5天的测试时间。

即我们需要花费0.5天的时间来构建“教师队伍”“校企合作”“学术水平”三个部分，如图所示

教师队伍

校企合作

学术水平

然后我们需要花费0.5天的时间将这三个部分嵌入首页对应的链接位置。

最后我们需要花费0.5天的时间来对之进行测试。

- 行业信息（4天）

行业信息是首页上侧的第二个位置，也是我们的第六个迭代任务。

这部分我们给予了4天的时间，分别是2天的构建时间，1天的嵌入时间，1天的测试时间。

即我们需要花费2天的时间来构建行业信息中的九个部分，分别是

等部分，具体的内容可以参考网站。

然后我们需要把这些部分嵌入网站首页的链接中。

最后我们需要对之进行测试。

- 下载区（4天）

下载区是首页上侧的滴三个部分，是我们的第七个迭代任务。

我们给予了4天的时间，分别是2天的构建时间，1天的嵌入时间，1天的测试时间。

即我们需要花费2天的时间来构建下载区下的五个下载链接，如图所示

然后我们需要花费1天的时间将这五个下载链接嵌进首页中。

最后我们需要花费1天的时间来对之进行测试。

- 成绩查询（1.5天）

成绩查询是首页上侧的第四个部分，也是我们的第八个迭代任务。

我们给予了1.5天的时间，分别是0.5天的构建时间，0.5天的嵌入时间和0.5天的测试时间。

即我们需要花费0.5天构建成绩查询这个部分的内容，里面包含了修习软件项目管理这门课程的学生的成绩，如图所示

然后我们需要花费0.5天的时间将这个页面嵌入到首页对应的链接中

最后我们需要0.5天的时间对之进行测试

- 留言板（3天）

留言板是首页上侧的第五个部分，也是我们的第九个迭代任务。

我们给予了3天的时间，分别是1天的构建时间，1天的嵌入时间，1天的测试时间。

我们需要花费1天的时间来构建留言板这个界面，如图所示

然后我们需要花费1天的时间将这个页面嵌入到首页对应的链接中

最后我们需要花费1天的时间对之进行测试。

- 网上测试（3天）

网上测试是首页上侧的第六个部分，也是我们的第十个迭代任务。

我们给予了3天的时间，分别是1天的构建时间，1天的嵌入时间和1天的测试时间。

即我们需要花费1天的时间来构建网上测试题目，并且包含查看分数和重置功能，如图所示

然后我们需要花费1天的时间将该页面嵌入到首页对应的链接中。

最后我们需要花费1天的时间来对之进行测试。

- 联系我们（1.5天）

联系我们是首页上侧的第七个部分，也是我们的第十一个迭代任务。

我给予了1.5天的时间，分别是0.5天的构建时间，0.5天的嵌入时间和0.5天的测试时间。

即我们需要花费0.5天的时间来构建联系我们这个页面，如图所示

然后我们需要花费0.5天的时间将这个页面嵌入到首页对应的链接中

最后我们需要0.5天对之进行测试。

- 总结

我们将总体繁琐的任务分为了11个迭代，每个迭代花费少量的时间，最终完成整体任务共花费了35.5天。

敏捷开发是一种轻量级的新兴软件开发模式，具有很多的优点，熟知敏捷开发的流程，对以后的工作和学习有着极大的帮助。