# 评审报告

项目名称

 SPM网站

项目标识

 SPM-integration

部门/组织名

 十五小组

阶段名称

 系统集成阶段

评审负责人

 房金鑫

会议地点

 教一 328

评审类别

■ 定期评审

阶段评审

事件评审

产品评审

评审性质

管理评审

技术评审

■ 质量保证评审

评审次数

一次

二次

三次

四次

五次

* 六次

评审人

 霍震瑀 房金鑫 李泠 何文豪 鲍祺

上次评审问题解决方式及结果：

对于信息管理集成与测试中出现乱码等问题，我们采用了代码复查的方式，排除了其中出现的大部分bug，保证了网站的质量。

本次评审项与结论：

我们小组上周计划在5月26日完成系统集成，但是到了5月28日才正式完成，进度延后2天，技术人员何文豪解释是因为技术人员采用了the-one-at-a-time的集成技术，每集成一个功能模块，就进行一次检查，完美的确认了没有任何问题，但是耗费的时间有点长，评审小组的其余成员表示为了性能与质量的完善，这个延迟可以理解接受，但是建议最好还是采用the Cluster Strategy的集成策略，每次添加一类模块，在时间和质量这二者变量中取均值，这样节约了人力资源和时间资源，是比较好的方法。然后何文豪汇报了上周的指标数

  报告填写人：李泠

审核意见

本次定期评审顺利的完成了对项目进行了评价与审查，使得我们对项目的进度和计划有了更深一步的了解和认识，能够使我们及时对发现的问题和不足进行修整和改进。总的来说，对项目的开发和完善起到了重要作用

审核人：房金鑫

审核日期 ：2014.5.29